静宁县人民政府办公室

关于印发《静宁县2025年度重点民生实事工程实施方案》的通知

静政办发〔2025〕15号

各乡镇人民政府，县政府各部门，驻静各单位：

《静宁县2025年度重点民生实事工程实施方案》已经县委常委会研究通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

一、总体要求

（一）指导思想

坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实党中央、省委、市委有关民生工作的决策部署，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，系统推进10项民生实事落地落实，努力让全县人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）主要目标

2025年，全面完成10项重点民生实事工程，包括：新建改扩建农村公路45公里、提升改造供暖管网8500户、新增普惠性托育机构10家、完成城镇新增就业3200人、发放特困供养对象生活补贴不低于当地最低生活保障标准的1.3倍，实现各项民生指标全面稳步提升。

二、重点任务

（一）交通基础设施提升工程

1. 农村公路提质改造：2025年完成农村公路新建改造45公里，重点推进仁大镇—威戎镇路面硬化工程，完成总投资3200万元。

2. 农村道路安防设施完善：对全县现有2300公里农村公路，全部完善防护栏、标志标线和反光镜。资金来源：省级专项资金和县财政各承担50%。

3. 桥梁隐患整治：完成全县排查出的4座C、D类危桥改造，确保群众出行安全。

（二）教育民生提升工程

1. 城区学校扩容：新建城关小学分校1所，增加学位1200个；改扩建城关幼儿园3所，新增普惠园位600个。

2. 农村寄宿制学校条件改善：对全县17所农村寄宿制学校进行宿舍、食堂、卫生间及暖气设施提升，投入资金530万元，由县教育局统筹实施。

3. 教师数字素养提升：完成全县中小学教师数字教育培训覆盖率达到95%，组建5个县级名师工作室，辐射带动农村教育质量整体提升。

（三）医疗卫生保障工程

1. 乡镇卫生院能力提升：重点支持威戎镇、仁大镇、李店镇3所乡镇卫生院完成达标建设，购置心电图机、超声诊断仪等基础医疗设备23台套，投入资金180万元。

2. 家庭医生签约服务：全县重点人群（高血压、糖尿病患者、65岁以上老人、残疾人）家庭医生签约服务覆盖率达到95%以上，开展上门随访服务不低于2次/年。

3. 农村药品保障：推进全县乡镇卫生院基本药物目录统一规范管理，村卫生室基本药物配备率达到100%，"空白村"药品供应问题全面解决。

三、项目投资一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 投资金额（万元） | 责任单位 | 完工时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 | 农村公路提质改造 | 3200 | 县交通局 | 2025年10月 |
| 交通 | C/D类危桥改造 | 800 | 县交通局 | 2025年12月 |
| 教育 | 城关小学分校建设 | 2500 | 县教育局 | 2026年8月 |
| 教育 | 农村寄宿制学校改善 | 530 | 县教育局 | 2025年8月 |
| 医疗 | 卫生院达标建设 | 180 | 县卫健局 | 2025年12月 |
| 医疗 | 家庭医生签约推进 | 120 | 县卫健局 | 长期 |

四、组织保障

（一）加强组织领导

成立静宁县2025年民生实事工程推进领导小组，由县长任组长，分管副县长任副组长，各相关部门主要负责人为成员。

（二）严格资金管理

民生实事专项资金纳入县本级预算统筹安排，实行"一账一专"管理，严禁截留挪用。各实施单位须于每季度末10日前向县政府办公室报送资金使用情况。

（三）强化督查考核

民生实事项目纳入2025年度县对乡镇、部门综合考核体系，权重不低于20%。年底对完成情况优秀的单位给予通报表彰，对敷衍塞责、进展迟缓的单位予以通报批评和约谈问责。

请各地各部门接到通知后认真组织学习，迅速部署落实。

静宁县人民政府办公室

二○二五年三月二十日